## Slide 1
健康记录平台
需求与设计文档驱动的功能实现总结
来源：docs 目录需求 / 设计 / 实施 / 报告文档
时间：2026-01-16
项目总结汇报

## Slide 2
项目目标与范围
基于 MVP 需求与实施计划的交付范围总结
核心目标
多用户健康指标记录与管理
血压/心率趋势可视化与下载
标签与时间维度筛选
家庭成员场景的记录归属
交付范围
用户认证与个人资料管理
健康记录 CRUD 与校验
仪表盘与报表图表
响应式 UI 与基础安全
基础约束
JWT 鉴权、限流、CORS
数据按用户隔离
范围校验与错误提示
可扩展到导出/分享

## Slide 3
MVP-1 已交付能力
用户与账户
注册 / 登录 / 登出 / 刷新令牌
邮箱唯一性校验
个人资料编辑
用户数据隔离
健康记录与筛选
血压与心率记录（范围校验）
备注与多标签管理
按标签与日期范围筛选
列表倒序展示与分页
可视化与体验
趋势折线图（周 / 月 / 全部）
图表下载为 PNG
响应式布局适配
基础安全（JWT/限流/CORS）

## Slide 4
家庭成员（Phase A）
简化版多成员档案能力
每个用户默认拥有家庭组与 Self/本人 成员
成员为健康档案，不具备登录能力
成员可增删改（软删除保留历史）
健康记录可指定 subject_member_id 归属
列表与报表可按成员维度筛选展示

## Slide 5
批量导入（CSV / Excel）已完成
用户流程
入口：健康记录页 → 批量导入
模板下载（CSV / Excel）
上传文件并自动校验
结果摘要 + 错误明细
错误日志可下载
关键能力
中英文表头识别
Self/自己/本人自动匹配
时区统一转 UTC
血压/心率范围校验
错误行跳过、成功行入库
质量指标
最大 5MB / 1000 条
1000 条导入 < 10s
单元测试 22/22 通过
手动测试 10 场景
阶段 1-4 全部完成

## Slide 6
阈值三层配置与状态逻辑
配置结构
收缩压/舒张压：min / max / borderline_max
心率：min / max（无临界区间）
Super Admin 表单支持三列配置
i18n 文案与校验提示同步更新
状态判定
Healthy：全部在 [min, max]
Borderline：在 (max, borderline_max]
Out of Range：超出所有范围
优先级：异常 > 临界 > 健康
Healthy
Borderline
Out of Range
验证与测试
后端校验：min < max < borderline_max
兼容旧配置（缺失临界值）
新增 9 项单元测试覆盖
测试总计 52 项通过

## Slide 7
质量与测试覆盖
批量导入测试
单元测试 22/22 通过
模板下载 / 错误日志覆盖
回归测试 15 个用例通过
手动场景 10 项全覆盖
阈值配置测试
新增 9 项三层校验测试
异常优先级与边界值覆盖
总测试数累计 52 项通过
无回归问题
非功能性验证
导入性能：1000 条 < 10 秒
响应式适配：移动 / 桌面
安全：JWT、限流、CORS
数据库一致性与错误处理

## Slide 8
稳定性修复：重复记录防护
修复关键点
重复检测前置到 Service 层，避免写入后再校验
同成员同一分钟记录被拒绝或在导入中跳过
导入结果统计包含 skipped_count 与明细
验证结果
手动重复创建被正确拦截
重复导入文件全部进入跳过列表
分钟边界 / 不同成员场景均通过
提供历史重复数据清理工具与流程

## Slide 9
后续路线（规划/草稿）
数据与分享
CSV 导出与分享链接
导入历史与报告管理
异步导入与进度反馈
更多数据源接入
阈值与仪表盘
仪表盘阈值参考卡片
趋势图动态阈值颜色
完整 E2E 回归路径
状态统计与可解释性
运营与版本
管理员后台与重置密码
版本号与变更日志展示
更严格的审计与权限
安全与合规增强