## Slide 1
健康记录平台
周报 · 2026-01-22
时间范围：2026-01-15 ~ 2026-01-22
主题：CI/CD 稳定性 · 报告资产 · E2E 优化
分支：feature/workshop0108

## Slide 2
本周概览（提交维度）
统计口径：git log --since 2026-01-15
Commits
9
以 workflow / docs / tests 为主
Files touched
40
覆盖 CI、测试、文档与报告素材
Insertions
4346
新增月报与 PPT/HTML 幻灯片资产占比高
Deletions
45
以工作流与测试逻辑微调为主
本周重点：工作流稳定性增强、部署后 E2E 可运行性提升、报告与演示素材沉淀。

## Slide 3
本周主要变更（摘要）
CI/CD & 部署
新增/修复 Docker 镜像 tag 计算与 safe_ref 用法，降低构建与部署漂移风险
部署后 E2E：忽略缺失测试结果文件，减少“假失败”
补充前端 URL 输出与回归步骤，方便自动化链路对齐
涉及：.github/workflows/Build-Deploy-K8S.yml
测试 & 文档资产
调整 deployed E2E 运行方式（禁用 webServer），提升在 CI 环境可用性
增强成员切换相关 E2E 工具逻辑，降低脚本波动
沉淀月报（md/docx/pptx）与 HTML 幻灯片模板 + 生成脚本
涉及：tests/e2e、docs/reports、pptx_summary

## Slide 4
CI/CD & 部署变更
目标：更稳定的构建/发布与更可靠的回归验证
工作流改动
新增 safe image tag 计算逻辑，统一 Docker builds 的 tag 生成
修复 safe_ref 输出使用方式，避免引用错误导致的构建/部署失败
部署后 E2E job：缺失测试结果时不失败（降低假告警）
新增前端 URL 输出 + 回归测试步骤，便于自动化链路串联
主要文件：.github/workflows/Build-Deploy-K8S.yml
影响与收益
减少 tag/引用不一致引起的发布漂移
提升部署后回归流程的可诊断性（更明确的输出/步骤）
降低 CI 中“环境差异”导致的 flaky 失败
补充：Dockerfile.backend 也同步更新了版本相关说明。

## Slide 5
测试与质量
E2E 运行方式优化
部署后 E2E：禁用 web server（更贴近 deployed 环境）
Playwright 配置调整，减少 CI 环境依赖与不稳定因素
相关文件：tests/e2e/playwright.config.js
稳定性增强
成员切换逻辑增强，降低回归流程中的 flaky
与工作流结合：缺失结果不致失败，但仍保留排查空间
相关文件：tests/e2e/utils/members.js

## Slide 6
文档与报告资产沉淀
月报与可复用素材
新增月报：Markdown / Word / PPTX（2026-01）
新增 HTML 幻灯片与生成脚本（可复用、可自动化）
补充 reports README，便于查找与复用
相关路径：docs/reports、pptx_summary、workspace
开发/流水线文档
更新 GitHub Actions pipeline 文档中的版本号/发布相关信息
为 workshop 步骤补充说明与资源清理指导（本地尚有未提交改动）
相关路径：docs/workshop-steps、docs/workflow、docs/plan

## Slide 7
当前工作区未提交改动（WIP）
修改/删除
.vscode/tasks.json（修改）
docs/plan/plan-workshop-aks-shared-cluster.md（修改）
docs/workshop-steps/07_resource_cleanup/*（修改）
docs/workflow/bmm-workflow-status.yaml（删除）
建议：合并前明确删除原因，避免误删重要工作流素材。
新增（未纳入提交）
docs/media/（新增目录）
docs/workshop-steps/05_skills_toPPT/（新增目录）
docs/workshop-steps/06_resource_cleanup/（新增目录）
scripts/dev_start_backend.cmd / dev_start_frontend.cmd / dev_run_e2e_regression.cmd
建议：整理为 1-2 个独立提交（docs / scripts 分开）。

## Slide 8
下周计划（建议）
交付与收敛
将 workshop 文档/脚本整理成可合并提交并补充校验步骤
针对 Build-Deploy-K8S 工作流做一次端到端验证（含部署后 E2E）
为周报 PPT 生成脚本加一个 npm 脚本入口（可选）
风险点：WIP 目录较多，建议尽早拆分提交，避免回滚困难。
质量与可观测
补充 E2E 结果缺失的原因定位（是路径/上传/权限还是稳定性）
为关键 job 增加更清晰的日志与 artifacts 输出（定位更快）
若需要：把“月报/周报”模板沉淀到 docs/reports/README