## Slide 1
Health Platform 研发流程与角色分工
从需求到上线的协作规范
适用对象
产品、研发、测试、技术管理、发布协作人员
核心目标
让需求、文档、代码、测试、发布全程可追踪
2026-07-01

## Slide 2
为什么需要这套流程
WHY
统一流程的价值
需求先定义清楚，再进入设计和开发。
main 始终保持可部署状态。
Issue、文档、PR、测试结果可以回链。
减少多人协作中的返工和沟通成本。
不统一时的典型问题
需求口头传递，范围不断漂移。
开发直接开工，后面再补文档。
测试点和验收标准不一致。
上线责任、回滚和版本边界不清。
一句话：需求先行，Issue 贯穿，docs 先于 feature，质量门禁贯穿全程。

## Slide 3
端到端流程总览
FLOW
PM
澄清需求 创建 Issue
审批
审范围 控风险
Architect
输出 design 定义方案
Planner
拆 plan 定验证
Dev
编码 测试 提交 PR
Release
版本 tag 上线
流程结论
每一步都有明确角色、产物和门禁；任何一步不清楚，都不要直接进入下一步。
主线顺序：需求澄清 → 需求审批 → 技术设计 → 计划拆解 → 开发测试 → 评审发布。

## Slide 4
角色与职责总表
ROLE
角色 | 核心职责 | 主要产出
Product_Manager | 澄清需求、定义价值、控制范围 | 需求文档、Issue
需求审批 | 审范围、风险、验收标准 | 评审结论、澄清问题
System_Architect | 设计系统方案 | design 文档
Tech_Lead_Planner | 拆任务、定阶段、定验证 | plan 文档
Developer | 编码、测试、联调、提交 PR | 代码、测试、PR
QA / Playwright | 设计和维护 E2E | 测试计划、E2E 用例
Reviewer | 代码审查 | Review 结论
Release_Manager | 版本发布准备 | VERSION、CHANGELOG、Release Notes
DevOps / CI/CD | 构建、部署、回归 | 流水线、环境、报告
先看职责边界，再看交付物；边界清楚，协作才不会重叠。

## Slide 5
需求阶段怎么协作
PM
Product_Manager 负责什么
先确认问题是什么，再谈怎么做。
创建或关联 GitHub Issue。
输出需求文档 req-*.md。
只讲 What / Why / 范围 / 验收。
需求阶段不要做什么
不要提前讨论数据库和 API 实现细节。
不要绕过审批直接进入开发。
不要让需求文档只剩概念，没有验收标准。
不要在 main 上零散写需求文档。
建议使用 docs/<issue>-<slug> 作为需求、设计、计划的协作分支。

## Slide 6
为什么要先审批需求
CHECK
审批重点
目标是否明确。
范围是否清楚。
验收是否可测试。
风险和依赖是否说明。
回滚和发布是否可操作。
处理结果
通过。
有条件通过。
退回修订。
不通过时怎么办
补充问题说明。
补充风险清单。
补齐验收口径。
重新评审。
审批不是走流程，而是把不确定性提前暴露。

## Slide 7
设计与计划如何交接
ARCH
需求文档
明确 What / Why
design
说明怎么做
plan
拆成任务
Developer
按计划实现
交接原则
设计阶段看影响面：后端、前端、数据库、测试。
计划阶段看顺序：先数据和模型，再 API，再 UI，最后验证。
这两个阶段仍然建议在 docs 分支里完成，并保持 Issue 关联。
一句话：design 负责方案，plan 负责执行顺序。

## Slide 8
什么时候创建 feature 分支
GIT
推荐时机
需求文档已经具备可验收 AC。
范围和非范围已经明确。
技术方向已经确认可行。
任务拆解已经完成。
docs-only PR 已合入或明确批准。
分支建议
文档阶段：docs/<issue>-<slug>。
开发阶段：feature/<scope>-<desc>。
缺陷修复：fix/<scope>-<desc>。
发版准备：release/<version>。
不要在需求刚开始时就开 feature；文档先行，代码后跟。

## Slide 9
开发、测试、评审的闭环
DEV
Developer
按 plan 实现。
先测试，再编码。
本地验证后提交 PR。
QA
补齐关键路径。
维护 E2E 用例。
验证回归。
Reviewer
看行为回归。
看测试是否足够。
看风险和可维护性。
结果
通过后合并。
不通过则修订。
质量门禁不是最后一步，而是开发过程的一部分。

## Slide 10
发布与环境
REL
main
稳定主干
staging
回归验证
release tag
版本冻结
production
正式上线
发布原则
main 永远保持可部署。
发布由 tag 驱动，版本、CHANGELOG 和 Release Notes 必须一致。
生产环境需要审批和回归验证。
发布不是把代码合进 main，而是把已验证的变更推到正确环境。

## Slide 11
新员工上手清单
ONB
已阅读流程总览。
已理解角色分工。
已理解 docs 分支和 feature 分支。
已理解 Issue 关联规则。
已理解本地验证方式。
已理解 release 流程。
下一步
跟着一个真实需求，从 Issue 跑到 docs、feature、PR、发布。

## Slide 12
Q&A
现在可以开始参与一个真实项目了
总结
需求清晰、角色清晰、分支清晰、门禁清晰，团队协作就会稳定很多。