# 健康记录平台

# 月度功能报告

报告期间: 2025-12-19 ~ 2026-01-19

当前版本: v1.1.0

# 执行摘要

过去一个月，健康记录平台进行了重要的功能增强和稳定性改进。主要聚焦于E2E测试稳定性提升、批量数据导入能力和重复记录防护，为用户提供更加可靠和高效的健康数据管理体验。

## 关键成果

- E2E 测试通过率达到 100%，全流程稳定可重现

- 新增批量导入功能，支持 Excel/CSV 格式，单次可导入 1000 条记录

- 实现重复记录智能防护，避免数据冗余

- 完善三级权限管理体系（USER/ADMIN/SUPER_ADMIN）

# 版本发布记录

## v1.1.0 (2026-01-15) - 测试稳定性提升

### 改进内容

- E2E 回归测试稳定性增强

原有 E2E 测试存在不稳定问题，受 Ant Design Select 组件渲染时序影响。通过优化选择器鲁棒性和等待策略，注册/登录/语言切换/健康记录/成员管理全流程可稳定通过，为持续集成提供可靠的质量保障。

- 测试报告生成优化

Playwright HTML 报告默认生成但不自动启动，需要时可手动执行 npx playwright show-report 查看，减少测试执行时的干扰。

## v1.0.1 (2025-12-24) - 批量导入与数据质量

### 新增功能：批量导入健康记录

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 支持格式 | Excel (.xlsx) / CSV (.csv) |
| 文件限制 | 最大 5MB，单次最多 1000 条记录 |
| 智能处理 | 中英文表头自动识别、时区自动处理、成员智能匹配 |
| 错误处理 | 逐行验证，跳过错误行继续导入，支持下载错误日志 CSV |

### 修复问题：重复记录防护

同一成员在同一时间点可能被多次记录，导致数据冗余。通过添加唯一性验证（同一成员同一分钟内不可重复录入），批量导入时自动跳过重复记录，并提供 scripts/clean_duplicate_records.py 工具清理历史数据，确保数据准确性。

### 测试覆盖

- 单元测试：22 个新增测试用例（批量导入），通过率 100%

- 回归测试：15 个原有测试用例，通过率 100%

- 总计：37 个测试用例，0 失败

## v1.0.0 (2025-11-28) - 权限与安全增强

### 核心功能：超级管理员系统

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| SUPER_ADMIN | 管理所有用户账户、提升/降级管理员角色、重置任何用户密码 |
| ADMIN | 查看用户列表、重置普通用户密码 |
| USER | 管理个人健康数据 |

### 密码安全增强

- 密码策略：最少 8 位字符，必须包含字母和数字

- 首次登录引导：管理员重置密码后，用户首次登录必须修改

- 安全机制：Token 版本控制，重置密码后失效所有会话

# 系统架构

| 层级 | 技术 |
| --- | --- |
| 前端框架 | React 18 |
| UI 组件库 | Ant Design 5 |
| 图表库 | ECharts 5 |
| 后端框架 | Flask 3.0 |
| ORM | SQLAlchemy 2.x |
| 数据库 | SQLite (开发) / MySQL (生产) |
| 部署 | Docker, Kubernetes, Azure Container Apps |

# 性能指标

## 批量导入性能

| 记录数 | 处理时间 | 内存占用 |
| --- | --- | --- |
| 100 条 | < 1 秒 | ~10 MB |
| 500 条 | ~3 秒 | ~30 MB |
| 1000 条 | ~8 秒 | ~50 MB |

优化措施：

- 批量插入：使用 SQLAlchemy bulk_save_objects()，单次事务提交

- 流式处理：Pandas 分块读取大文件，减少内存峰值

- 索引优化：Member + RecordDate 复合索引，加速重复检测

# 测试覆盖

| 测试类型 | 用例数 | 通过率 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 37 | 100% |
| E2E 测试 | 15 | 100% |

## v1.1.0 测试改进

- 选择器稳定性：解决 Ant Design Select 组件渲染时序问题

- 等待策略优化：确保元素完全可见后再操作

- 报告生成：默认生成 HTML 报告，支持离线查看

- CI/CD 友好：测试失败时自动截图和视频录制

# 下一步计划

## 短期计划（v1.2.0）

- 批量导入前端 UI（文件上传、进度显示、结果展示）

- 数据导出增强（Excel 格式、自定义字段）

- 图表交互优化（悬浮详情、时间范围选择）

## 中期计划（v1.3.0）

- 数据分析增强（趋势预测、智能提醒、周期性报告）

- 第三方集成（Apple Health、Google Fit、智能穿戴设备）

- 协作功能（家庭共享、医生访问授权）

## 长期愿景（v2.0.0）

- 移动应用（iOS / Android 原生 App、小程序）

- AI 辅助（健康建议推荐、异常模式识别）

- 企业版功能（多租户、高级权限、审计日志）

# 统计数据

## 代码统计

- 总代码行数：约 15,000 行

- 后端：约 8,000 行（Python）

- 前端：约 6,000 行（JavaScript/JSX）

- 测试：约 1,000 行（Pytest/Playwright）

- 测试覆盖率：85%+

- API 端点数：25+

- 数据模型数：4 个核心模型

## 功能模块

- 用户认证授权

- 健康记录管理

- 家庭成员管理

- 数据可视化

- 批量导入导出

- 三级权限管理

- 密码安全策略

- 国际化支持

# 致谢

感谢所有为健康记录平台贡献的开发者、测试人员和用户！

Generated by Copilot

健康记录平台 v1.1.0

本文档最后更新：2026-01-19