## Slide 1
Health Platform 研发流程与角色分工
新员工快速上手培训版：从需求到上线的协作规范
2026-06-17 · Version 1.1.615

## Slide 2
为什么需要这套流程
WHY
统一流程的价值
保证需求可追踪，Issue 是跨角色主线。
让 main 始终保持可部署状态。
让文档、代码、测试、发布彼此回链。
减少返工，降低多人协作沟通成本。
新人最常见的问题
什么时候建 feature 分支？
docs PR 和实现 PR 的区别是什么？
Issue 应该什么时候关闭？
上线前需要经过哪些门禁？

## Slide 3
端到端流程总览
FLOW
PM
澄清需求 创建 Issue
审批
审范围 控风险
Architect
输出 design 定义方案
Planner
拆 plan 定验证
Dev
编码 测试 提交 PR
Release
版本 tag 上线
一句话总结
从想法到上线，每一步都有明确角色、产物和门禁。

## Slide 4
角色与职责
ROLE
前半程：定义与决策
Product_Manager：定义问题、范围、价值。
需求审批：检查目标、风险、验收标准。
System_Architect：定义系统方案与边界。
Tech_Lead_Planner：把方案拆成可执行计划。
后半程：实现与交付
Developer：编码、测试、联调、提交 PR。
QA / Playwright：维护 E2E 和关键路径回归。
Reviewer：把关代码质量与可维护性。
Release_Manager：版本、CHANGELOG、发布说明。

## Slide 5
需求阶段：先讲清楚问题
REQ
Product_Manager 的动作
先确认问题是什么，再谈怎么做。
创建或关联 GitHub Issue。
输出需求文档，说明 What / Why / 范围 / 验收。
不讨论数据库、API、实现细节。
分支与 PR 规则
需求/设计/计划阶段统一使用 docs/<issue>-<slug>。
docs PR 只用 Refs #<issue>。
不要在需求阶段直接创建 feature 分支。

## Slide 6
什么时候创建 Feature 分支
BRANCH
推荐时机
需求、设计、计划确认后，再进入实现。
从最新 main 创建 feature/* 或 fix/*。
这样实现分支天然包含已批准文档。
流程图
docs 分支完成文档 → docs PR 合入 main → Developer 从最新 main 拉出 feature/fix → 开始编码。

## Slide 7
Developer 的完整闭环
DEV
标准动作
读取 plan / requirement / design。
先写测试，再写代码。
本地验证后提交 Conventional Commits。
push 分支并发起 PR。
本地三终端模型
Terminal 1：后端服务。
Terminal 2：前端开发服务器。
Terminal 3：测试、Git、一次性命令。
合并后清理分支，保持工作区干净。

## Slide 8
Issue 与 PR 的关系
PR
统一原则
Issue 是主线，PR 是载体。文档先行，代码后跟；只有真正完成验收的实现 PR 才适合关闭 Issue。
docs PR：Refs #123，不关闭 Issue
feature / fix PR：Closes #123 或 Fixes #123 视情况使用
release PR：Refs #123，不代表需求完成
follow-up PR：Refs #123，保留追踪关系

## Slide 9
测试与质量门禁
QA
必须经过的验证
单元测试：Pytest。
UI 回归：Playwright E2E。
PR 校验：后端测试 + 前端 build。
发布前再检查版本文件和发布说明。
质量门禁的意义
任何一步不过，都不能继续往下走。
门禁不是阻碍交付，而是避免把问题扩散到生产。

## Slide 10
分支策略与发布
GIT
分支类型
main：稳定主干。
docs/<issue>-<slug>：文档协作。
feature/<scope>-<desc>：新功能开发。
fix/<scope>-<desc>：缺陷修复。
release/<version> / hotfix/<version>：发布与紧急修复。
发布节奏
合并到 main 后部署 staging。
staging 回归通过后创建 release。
tag 驱动生产发布。
版本、CHANGELOG、Release Notes 必须一致。

## Slide 11
新员工上手清单
CHECK
入职第一周建议完成
看懂流程总览图。
理解角色分工和责任边界。
理解 docs / feature / fix / release 的区别。
理解 Issue 和 PR 的关联规则。
实践目标
能独立启动本地环境。
能跟着一个真实 Issue 跑到 PR。
能在 review 和测试反馈后完成闭环。

## Slide 12
Q&A
END
最后一句话
需求先行，Issue 贯穿，docs 先于 feature，feature 先于 release，质量门禁贯穿全程。
建议下一步：跟一个真实需求从 Issue 跑到 PR。