## Slide 1
健康平台项目｜今日工作汇报
Daily Project Report · 2026-03-16
今日核心定位：导入链路调试 + 回归验证 + 环境联调稳定性保障。
工作特征：多轮细粒度验证、快速定位问题、持续回归闭环。
价值体现：把潜在发布风险前置消化，保障后续功能迭代可持续推进。
汇报人：项目研发负责人

## Slide 2
执行摘要
SUMMARY
今天以质量稳定为优先，集中推进健康数据导入相关链路排障与验证。
针对导入预览/提交、标签修复后回归、E2E 用户会话等关键路径做了连续性检查。
当前状态：未发现新增硬阻塞，已具备继续推进功能收口和提测的基础。
工作强度指标（按可见轨迹估算）
调试/验证任务类型：8+
专项导入链路验证：3 组（脚本调用、单测定点、端到端预览）
快速回归任务：2 组（全量 fast tests / tag fix 后复验）
环境联调产物刷新：前端依赖 + E2E 鉴权态 + 本地数据文件
业务价值
降低导入能力上线风险
缩短问题定位路径，提升排障效率
为后续版本交付提供稳定底座

## Slide 3
技术攻坚：导入链路
IMPORT
围绕 health import 的 preview/commit 流程进行多轮排查与复核
问题导向验证：聚焦 member 创建、字段解析、异常返回可读性。
定位方式组合：单测定点 + 直接 API 调用脚本 + 全量快速回归。
修复后验证：针对 tag 相关变更后再次执行快速测试，确认无明显回退。
工程方法：先局部最小复现，再扩大验证范围，控制排障成本。
今日运行任务轨迹（关键）
• debug import test
• debug import call
• run debug import script
• run unit tests - fast
• run fast tests after tag fix
• single pytest
说明：以上任务用于导入链路的闭环验证与回归保障。

## Slide 4
质量与联调推进
QA
执行策略：后端快速单测 + E2E 会话准备 + 前端依赖更新并行推进。
目标：确保功能修复不是“局部正确”，而是能在真实用户路径下稳定工作。
今日可见联调产物
tests/e2e/.auth/user.json
tests/e2e/.auth/shared-user.json
frontend/package-lock.json
src/instance/health_platform.db
交付判断
当前未见新增硬阻塞
导入链路已形成“调试-验证-回归”闭环
建议下一步进入结果固化与汇总提测

## Slide 5
管理视角：投入与产出
ROI
投入侧（今天）
• 重点精力投入在高风险路径（导入）
• 多路径验证替代单点猜测
• 快速回归避免修复引入连锁问题
体现：高强度、持续性、工程化推进。
产出侧（今天）
• 问题定位效率提升，排障链路更短
• 关键路径稳定性证据增多
• 为后续提交/发版降低不确定性
结论：今天工作对“稳态交付能力”贡献显著。

## Slide 6
明日计划与请求
NEXT
1) 固化成果：将今日验证结论沉淀到测试说明/变更记录，便于团队复用。
2) 精准收口：对导入链路的边界条件再做一轮聚焦验证（异常文件、成员映射、重复记录）。
3) 提测准备：在无回退前提下完成一次完整回归并产出可共享报告。
4) 协作请求：如需提速，建议补充 1 名同学并行做 E2E case 扩展和报告整理。
Generated by Copilot (GPT-5.3-Codex)