## Slide 1
健康记录平台｜近 1 个月更新分析
时间范围：2026-03-14 ~ 2026-04-14
结论先行：近月没有新的正式 Git 提交或新发版，但工作区内部研发活动仍然明显。
主要活动集中在 Guest Trial Phase 1、E2E 自动化测试扩张、报告与 PPT 资产沉淀。
本月更适合作为“研发推进月”汇报，而不是“正式版本更新月”。
Generated on 2026-04-14

## Slide 2
执行摘要
SUMMARY
Git 口径：2026-03-14 之后当前分支没有新的正式提交，最近一次提交停留在 2026-02-26。
版本口径：CHANGELOG 最新可见版本记录仍是 1.1.0，没有近月新增发布说明。
活动口径：排除缓存和产物后，近月仍有 65 个有效活跃文件，说明研发活动持续存在。
Guest Trial Phase 1 已形成需求、设计、计划、迁移和测试草案。
E2E 用例达到 48 个，覆盖认证、成员、记录、i18n、集成等 8 类场景。
报告生成能力继续沉淀，月报与日报类资产可复用。
汇报建议：明确区分“正式提交/发版”与“工作区推进”。
当前成果更适合作为阶段性研发进展展示。
后续需要尽快把关键工作拆分成可提交批次。

## Slide 3
正式更新状态
GIT
近 1 个月没有新的正式提交与发版，这是本次分析的核心事实。
Git log 时间窗口：2026-03-14 ~ 2026-04-14。
窗口内无新增提交记录。
最近一次提交：92c4413 / 2026-02-26 / wechat-login-Desin。
说明：当前分支近月没有形成正式代码增量。
CHANGELOG 最新可见版本：1.1.0（2026-01-15）。
仓库已有发布说明文件，但没有体现近月新版本。
因此本次 PPT 不应使用“已发布新版本”口径。
建议表述：近月无正式发版，存在持续研发推进。

## Slide 4
重点活动一：Guest Trial Phase 1
TRIAL
需求、设计、实施计划已经完整成型。
数据库迁移文件已创建，时间戳为 2026-04-08。
模型层已新增 GuestTrialSession 与 guest_trial_session_id 字段。
测试侧已经出现 guest phase 1 schema 验证文件。
业务意义：降低首次体验门槛，提升 Demo 与增长场景可用性。
技术意义：把 Guest 当作独立 principal 处理，而不是弱化版普通用户。
当前状态：已从方案阶段进入模型与迁移准备阶段，但尚未形成正式提交。

## Slide 5
重点活动二：E2E 自动化测试扩张
E2E
48 个用例 / 8 个场景域
完整测试计划已落地，依赖层也已同步升级。
auth: 7
members: 6
health-records: 12
dashboard: 2
profile: 2
settings: 2
i18n: 11
integration: 3
已有完整测试计划文档 TEST_PLAN_FULL。
package.json 新增 @playwright/test devDependency。
playwright / playwright-core 升级到 1.58.2。
这是一项质量体系建设，不只是零散脚本补充。

## Slide 6
重点活动三：报告与汇报资产
REPORT
近月可见月报资产：MONTHLY_FEATURE_REPORT_2026-04.md。
近月可见日报资产：daily_work_report_2026-03-16.pptx。
仓库内已存在 PPT 自动生成脚本，可复用为团队汇报模板。
说明项目在交付之外，也在建设对内表达能力。
价值一：降低月报和阶段复盘成本。
价值二：便于管理汇报、培训和工作坊复用。
价值三：让 Markdown -> PPT 的输出链路标准化。
这类资产虽然不直接上线，但能提升团队协作效率。

## Slide 7
风险与建议
NEXT
风险 1：近月多数变化仍停留在工作区，尚未进入正式版本资产。
风险 2：如果继续长期不提交，后续会增加合并和回归成本。
风险 3：管理层可能误把研发推进当成已发布成果，需要口径控制。
建议 1：优先拆分并提交 Guest Trial Phase 1 的可落地批次。
建议 2：把 E2E 核心场景纳入统一执行入口和 CI。
建议 3：功能合入后补齐 changelog / release notes，形成正式更新链路。

## Slide 8
结论
最近 1 个月，健康记录平台没有形成新的正式提交和发版， 但在 Guest Trial、E2E 自动化和汇报资产方面持续推进。 本月应定义为研发推进月，而不是正式发版月。
Generated by Copilot